PROPOSAL PROYEK PERANGKAT LUNAK

“SISTEM INFORMASI KEUANGAN, TICKET DAN RESERVASI

PADA TRAVELOKA”

Dosen pengampu : Ardiawan Bagus Harisa S.Kom, M.Sc

Disusun Oleh :

Nama	: Angelita Nadia Aulia Pramesti

Nim	: A11.2019.12282

Kel	: A11.4617

## FAKULTAS ILMU KOMPUTER

## UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

## SEMARANG

## 2022

## PROJECT CHARTER

## Nama Proyek

## “Sistem Informasi Keuangan, Tiket, Dan Reservasi Pada Traveloka

## Nama Tim

## Tim Pengembang Universitas Dian Nuswantoro

## Tanggal Mulai Proyek

## 27 April 2022

## Tanggal Berakhir Proyek

## 27 Juli 2022

## Deskripsi Proyek

## Start up merupakan perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi tetapi memiliki daya tarik masyarakat yang cenderung meningkat salah satunya start up berbasis apliaksi yaitu Traveloka, aplikasi ini bergerak pada bidang pariwisata mencakup beberapa fitur yang bisa digunakan yaitu fitur keuangan atau payment digunakan untuk melakukan transaksi keuangan pada aplikasi, fitur tiket digunakan untuk pemberitahuan bahwa sudah melakukan transaksi, kemudian fitur reservasi digunakan sebagai pemberitahuan bahwa semua yang dilakukan sudah tahap finishing untuk memesan kamar hotel destinasi pada liburan yang telah ditentukan.

## Stakeholder

## Product Owner			: Traveloka

## Project Sponsor			: Divisi SDM Traveloka

## Project Leader			: Angelita Nadia Aulia Pramesti

## Bussines & System Analis	: Angelita

## Database Designer		: Nadia

## UI Designer			: Aulia

## Front-End Programmer		: Pramesti

## Back-End Programmer		: Angelita Nadia

PROJECT SCOPE STATEMENT

- Ruang Lingkup

Pengelola transortasi, hotel dan tempat wisata

Sistem informasi keuangan, ticket, dan reservasi adalah sistem informasi yang mnyangkut pada jalannya aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh user atau pegguna aplikasi traveloka untuk melakukan transaksi keuangan pembelian tiket dan pemesanan kamar, aplikasi ini terintegrasi langsung kepada perusahaan pengelola transportasi, hotel,dan tempat wisata untuk mendaptkan data harga, kursi, kamar hotel dan lain- lain. Penilaian kinerja ini dapat dilakukan pembaruan tiap saat pada periode yang berjalan.

Tim Pengembang  - UDINUS

User

Traveloka

- Deskripsi Fungsional

- Membuat akun user

- Login sebagai user pengguna

- Mengisi daftar diri yang sesuai

- Mengisi e-wallet, rekening debit atau payment online yang lain

- Melihat Beranda

- Memilih transportasi yang digunakan dan tujuan pariwisata

- Memilih nomor kursi dan destinasi

- Menuju Payment

- Terakhir menuju reservasi

- Work Breakdown Structure

Task	Estimated Duration

Select Topic	2 weeks

Locate Literature	9 weeks

Draf Outline	1 weeks

Write Draft	6 weeks

Revise draf	4 weeks

Produce Final Copy	4.5 weeks

Do Layout

Spell Check

Proof Read

Bind & copy

Product Final copy

Revise Draf

Write draf

Draf Outline

Locate

Literature

Select topic

Sistem informasi traveloka

Sturktur navigasi user anggota

JADWAL PROYEK

| No | Kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Studi Kelayakan | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Desain fungsi |  | v | v | v | v | v | v |  |  |  |  |  |
| 3. | Pemograman |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |
| 4. | Pengujian |  |  |  |  |  |  |  | v | v | v | v |  |
| 5. | Pelatihan |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v | v |  |
| 6. | Pemeliharaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |
| 7. | Dokumentasi |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v | v | v |

ESTIMASI BIAYA PROYEK

- Biayanya biasanya sekitar 10 juta – 70 Juta

Gantt chart

| Activity-1 Activity-2 Activity-3 Activity-3a Activity-4 Activity-5 | Mei | Juni | Juli |
| --- | --- | --- | --- |